Título : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO ANUAL

| Preparado por: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre : | Ing. Gloria Georgina Echegoyén Yanes | Firma: | Fecha: 25/11/15 |
| Cargo : | Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica Institucional -DPEF |  |  |
| Nombre : | Lic. Gabriel de Jesús Guardado Gómez | Firma: | Fecha: 25/11/15 |
| Cargo : | Coordinador de Planificaciòn y Proyectos-DGA |  |  |

Revisado por:

| Nombre : | Lic. Mauricio Sosa De la Cruz | Firma: | Fecha: 04/12/15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Subdirector de Política Económica y Fiscal |  |  |
| Nombre : | Lic. Pablo Ernesto Cruz Aldana | Firma: | Fecha: 04/12/15 |
| Cargo : | Jefe de Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad - DGA |  |  |
| Nombre : | Ing. Hernán Arturo Pineda Rivas | Firma: | Fecha: 04/12/15 |
| Cargo : | Jefe Unidad de Planeamiento y Gestión de Calidad-DGT |  |  |
| Nombre : | Licda. Sara Guadalupe García de Reyes | Firma: | Fecha: 04/12/15 |
| Cargo : | Jefe de la Unidad de Planificación -DGII |  |  |
| Nombre : | Ing.Rosa Milagro Mejía de Martínez | Firma: | Fecha: 04/12/15 |
| Cargo : | Coordinador de la Unidad de Planeamiento y Calidad-TAIIA |  |  |

Aprobado por:

| Nombre : | Lic. Nelson Eduardo Fuentes Menjívar | Firma: | Fecha: 11/12/15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Director de Política Económica y Fiscal |  |  |

Contenido: Objetivo Ámbito de aplicación Referencia normativa Definiciones Responsabilidades Lineamientos Generales Procedimiento Anexos “N/A” Modificaciones

      - OBJETIVO

Describir el proceso para realizar el seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), y el Plan Operativo Anual (POA) de cada Dependencia del Ministerio de Hacienda.

      - AMBITO DE APLICACIÓN

Es aplicable en todas las Dependencias responsables de participar y apoyar el Macroproceso de Gestión Estratégica.

REFERENCIA NORMATIVA

- Acuerdo N° 114, con fecha 8 de febrero de 2011, mediante el cual se creó en la Dirección de Política Económica y Fiscal, la Unidad de Planificación Estratégica.

- Acuerdo N° 769, con fecha 7 de julio de 2010, mediante el cual se aprobó la formulación, seguimiento       y evaluación del Plan Estratégico Institucional.

- Acuerdo N° 65, con fecha 23 de enero de 2015, el cual modifica el acuerdo No. 1156.

- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda

- Manual de Políticas de Control Interno, MAPO, Capítulo 4.

- Plan Quinquenal de Gobierno de El Salvador.

      - DEFINICIONES

Actividades Internas: Se refiere a otras actividades relevantes, que ejecutan las Dependencias, que surgen durante la ejecución sin estar programadas en el POA vigente.

DPEF: Dirección de Política Económica y Fiscal.

Estrategia: conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.

Lineamientos generales para la elaboración del Plan Operativo Anual: documento guía que sirve a las Dependencias para la formulación de sus Planes Operativos.

Plan Estratégico Institucional (PEI):  Documento en el que se plasma por parte de los responsables de la Instituciòn, cual será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.

Plan Operativo Anual (POA): Documento en el que se enumeran, por parte de los responsables de una Institución los objetivos a conseguir durante un ejercicio fiscal determinado. El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico.

Plan Quinquenal de Gobierno: Documento de planificación gubernamental, que fija los objetivos de país en un período de cinco años.

Sistema de Seguimiento de Metas (SSM): herramienta informática implementada en el Ministerio de Hacienda por medio de la cual las Dependencias le da seguimiento a la ejecución de sus planes operativos anuales.

RESPONSABILIDADES

- Del Director y Subdirector de la Dirección de Política Económica y Fiscal:

  - Velar por el fiel cumplimiento del procedimiento

  - Revisar las actualizaciones propuestas por el personal

- Del personal de la Unidad de Planificación Estratégica:

- Cumplir lo establecido en este procedimiento

- Proponer actualizaciones tendientes a mejorar el mismo

- Del personal de las Dependencias del Ministerio de Hacienda

- Cumplir lo establecido en este procedimiento

- Proponer actualizaciones tendientes a mejorar el mismo.

- Del los Jefes las Unidades Organizativas o Personal Designado

- Ingresar en el Sistema Seguimiento de Metas los datos relacionados al cumplimento de las metas del POA,  en los primeros cinco días hábiles de cada mes.

      - LINEAMIENTOS GENERALES

- Se define por Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial a la máxima autoridad de: Unidad de Comunicaciones, Unidad de Asesoria Técnica y Legal, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

- Se define por Dependencias: Direcciones, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas  y Unidades Asesoras al Despacho Ministerial.

7.  PROCEDIMIENTO

I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| RESPONSABLE | PASO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO MENSUAL |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional |  | Verifica que el seguimiento de las actividades de los proyectos estratégicos de las Dependencias esté actualizado en el SSM, después del 5° día hábil del mes posterior al mes que se informa, con el objetivo de que se genere automáticamente en el Sistema un aviso mensual de alerta temprana. |
| Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | Recibe a partir del 6° día hábil de cada mes un aviso de alerta temprana respecto al estado de los proyectos estratégicos en los que su Dependencia participa. |
|  |  | Gestiona con los responsables de los proyectos estratégicos el avance de los mismos y valida que las acciones establecidas en el SSM sean las adecuadas y que las implanten a fin de alcanzar las metas establecidas y en próximo avance cambiar su estado. |
| SEGUIMIENTO BIMENSUAL |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional / Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Revisa en el SSM el porcentaje de cumplimiento del proyecto al mes correspondiente. |
|  |  | Elabora y envía reporte bimensual de seguimiento de proyectos estratégicos con la información recopilada en el SSM con el apoyo de los responsables del seguimiento de los proyectos del PEI. |
| Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | Recibe reporte bimensual de seguimiento de proyectos estratégicos y en caso de continuar en estado amarillo o rojo, vuelve a gestionar con los responsables de los proyectos estratégicos nuevas acciones correctivas a ejecutar. |
| SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional / Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Solicita a los Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, la información trimestral de los avances de los indicadores de resultado y de desempeño del PEI. Revisa en el SSM la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos correspondientes al trimestre. |
|  |  | Elabora y envía a Directores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial y a los Señores Viceministros, el Informe Ejecutivo de Seguimiento Trimestral del PEI, con los insumos recopilados en el paso 7. El informe contiene la aplicación de la metodología de la colorimetría sobre los indicadores y proyectos estratégicos. Así mismo el Informe Ejecutivo de Seguimiento Trimestral del PEI se preparará para el primer y tercer trimestre del año. |
| Director DPEF |  | Convoca a reunión de carácter urgente con máxima autoridad de las Dependencias involucradas, para aquellos proyectos que continuaron en estado rojo o amarillo en el Trimestre, con el objetivo de definir e implantar acciones que permitan el logro de las metas. |
| SEGUIMIENTO SEMESTRAL |  |  |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional / Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Solicita a los Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, la información semestral de los resultados de los indicadores de resultado y desempeño del PEI y acciones a realizar para aquellos que no cumplieron las metas en el semestre. Revisa en el SSM la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos correspondientes al semestre. |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional / Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Elabora el Informe de Seguimiento del PEI, con los insumos recopilados en el paso 10. Así mismo el Informe de Seguimiento del PEI se preparará para el primer semestre y al cierre del año. |
| Director DPEF |  | Revisa Informe de Seguimiento del PEI, da Visto Bueno, y envía a Directores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial y a los Señores Viceministros. |
| Director DPEF/ Señores Viceministros de Hacienda |  | Envía convocatoria de reunión a los Directores, Subdirectores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, con el fin de presentar y analizar el Informe de Seguimiento del PEI. |
| Director DPEF/Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional/Analista de Planificación Estratégica Institucional. |  | Presenta Informe de Seguimiento del PEI en reunión de trabajo y se toman en cuenta las observaciones pertinentes del análisis efectuado por los asistentes. |
| Señores Viceministros de Hacienda |  | Toma decisiones para implementar acciones específicas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el PEI. |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional/Analista de Planificación Estratégica Institucional. |  | Comunica a los Directores, Subdirectores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial la ayuda memoria de los acuerdos tomados en la reunión. |
| Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | Informa a los responsables de los proyectos estratégicos e indicadores del PEI de los resultados de la reunión para implementar lo que le corresponde a cada Dependencia. |
| II: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL |
| RESPONSABLE | PASO | ACCIÓN |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional/ Analista de Planificación Estratégica Institucional. |  | Verifica que el seguimiento de las actividades de las funciones de las Dependencias esté actualizado en el SSM, después del 5° día hábil del mes posterior al mes que se informa, con el objetivo de que se genere automáticamente en el Sistema un aviso mensual de alerta temprana. |
| Jefe o Técnico Designado/Enlaces de Dependencias del Ministerio |  | Ingresa mensualmente en SSM el avance de la ejecución del POA durante los cinco primeros días hábiles. Si es necesario utiliza el campo de causas, acciones y anotaciones del SSM designado para este fin. Así también registra el avance correspondiente, en el caso de tener “Actividades Internas”. |
|  |  | Informa sobre el cumplimiento de las metas a la Alta Dirección de la Dependencia. |
|  |  | Informa sobre el cumplimiento de las metas a la Dirección Financiera, Auditoría Interna y Unidad de Planificación Estratégico Institucional, le informa que ya están ingresados los datos en el SSM. |
| Alta Dirección de la Dependencia o Designado. |  | Verifica mensualmente que la información registrada por las Dependencias en el SSM esté completa. |
| Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Trimestralmente, elabora el informe de seguimiento el cual contiene: a) El consolidado global por Dependencia de las actividades por funciones b) Estado de los proyectos estratégicos |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional |  | Revisa Informe Trimestral, le da el Visto Bueno, envía a Viceministros y gestiona la publicación en el portal del Ministerio de Hacienda, notificando su disponibilidad a Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial. |

ANEXOS  “N/A”

- MODIFICACIONES

REGISTRO DE MODIFICACIONES

| No. | MODIFICACIONES |
| --- | --- |
| 1 | Con la entrada en vigencia de este procedimiento, quedan anulados los procedimientos: PRO-347-E2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA (DPEF). PRO-348-E2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (DPEF). |