Título : SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO ANUAL

Preparado por : Nombre : Eduardo René Sanchez Guardado Firma: Fecha:27/08/2021 Cargo : Analista de Planificación Estratégica Institucional - DPEF Nombre : Licda. Sara Guadalupe García de Reyes Firma: Fecha: 30/11/2021 Cargo : Jefe de la Unidad de Planificación - DGII Nombre : Licda. Xiomara Ivón Juárez Ramos Firma: Fecha:14/09/2021 Cargo : Jefe de Unidad de Planificación - DGA Nombre : Licda. Silvia Noemi Estrada Cañas Firma: Fecha:13/09/2021 Cargo : Jefe Área de Calidad - TAIIA Nombre : Eugenio Tevez Castillo Firma: Fecha:20/09/2021 Cargo : Jefe Unidad de Planeamiento y Gestión de Calidad - DGT Nombre : Lic. Enilson Antonio Cortez Guevara Firma: Fecha:27/09/2021 Cargo : Jefe Unidad de Gestión de la Calidad - DGEA

Revisado por:

| Nombre : | Ing. Carolina Yamilet Rivera Quintanilla | Firma: | Fecha:2/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica Institucional - DPEF |  |  |

Aprobado por:

| Nombre : | Lic. Luis Enrique Sánchez Castro | Firma: | Fecha:2/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo : | Director de Política Económica y Fiscal |  |  |

Contenido: Objetivo Ámbito de aplicación Referencia normativa Definiciones Responsabilidades Lineamientos Generales “N/A” Procedimiento Anexos “N/A” Modificaciones

      - OBJETIVO

Describir el proceso para realizar el seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Hacienda y el Plan Operativo Anual (POA) de cada Dependencia

AMBITO DE APLICACIÓN

Es aplicable en la Dirección de Política Económica y Fiscal y todas las Dependencias del Ministerio de Hacienda responsables de formular y ejecutar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y su Plan Operativo Anual (POA).

REFERENCIA NORMATIVA

- Acuerdo N° 114, con fecha 8 de febrero de 2011, mediante el cual se creó en la Dirección de Política Económica y Fiscal, la Unidad de Planificación Estratégica.

- Acuerdo N° 769, con fecha 7 de julio de 2010, mediante el cual se aprobó la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.

- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda.

- Manual de Políticas de Control Interno, MAPO, Capítulo Tres, Planificación Institucional. Plan de Gobierno de El Salvador.

      - DEFINICIONES

Actividades Internas: Se refiere a otras actividades relevantes, que ejecutan las Dependencias, que surgen durante la ejecución sin estar programadas en el POA vigente.

Dependencias: Direcciones, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas y Unidades Asesoras al Despacho Ministerial.

DPEF: Dirección de Política Económica y Fiscal.

Estrategia: conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.

Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial: Describe a la máxima autoridad de: Dirección de Comunicaciones, Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Lineamientos generales para la elaboración del Plan Operativo Anual: documento guía que sirve a las Dependencias para la formulación de sus Planes Operativos.

Plan Estratégico Institucional (PEI):  Documento en el que se plasma por parte de los responsables de la Institución, la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.

Plan Operativo Anual (POA): Documento en el que se enumeran, por parte de los responsables de una Institución los objetivos a conseguir durante un ejercicio fiscal determinado. El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico.

Plan de Gobierno: Documento de planificación gubernamental, que fija los objetivos de país en un período de cinco años.

Sistema de Seguimiento de Metas (SSM): herramienta informática implementada en el Ministerio de Hacienda por medio de la cual las Dependencias le da seguimiento a la ejecución de sus planes operativos anuales.

RESPONSABILIDADES

- Del Director y Subdirector de la Dirección de Política Económica y Fiscal:

  - Velar por el fiel cumplimiento del procedimiento

  - Revisar las actualizaciones propuestas por el personal

- Del personal de la Unidad de Planificación Estratégica:

- Cumplir lo establecido en este procedimiento

- Proponer actualizaciones tendientes a mejorar el mismo

- Del personal de las Dependencias del Ministerio de Hacienda:

- Cumplir lo establecido en este procedimiento

- Proponer actualizaciones tendientes a mejorar el mismo

- Del los Jefes las Unidades Organizativas o Personal Designado:

- Ingresar en el Sistema Seguimiento de Metas los datos del cumplimento de las metas del POA, en los primeros cinco días hábiles de cada mes.

      - LINEAMIENTOS GENERALES “N/A”

7.  PROCEDIMIENTO

    - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| RESPONSABLE | PASO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
| Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional |  | Verifica que el seguimiento de las actividades de los proyectos estratégicos de las Dependencias esté actualizado en el SSM, después del 5° día hábil del mes posterior al mes que se informa, con el objetivo de que se genere automáticamente en el Sistema un aviso mensual de alerta temprana. |
| Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | Recibe a partir del 6° día hábil de cada mes un aviso de alerta temprana respecto al estado de los proyectos estratégicos en los que su Dependencia participa. |
|  |  | Gestiona con los responsables de los proyectos estratégicos el avance de los mismos y valida que las acciones establecidas en el SSM sean las adecuadas y que las implanten a fin de alcanzar las metas establecidas y en próximo avance cambiar su estado. |
| SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. |
| Director DPEF |  | Gestiona ante los titulares la realización de la reunión de seguimiento de los resultados del PEI |
| Director DPEF/ Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional - DPEF |  | Solicita a los Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, la información trimestral de los avances de los indicadores y proyectos estratégicos del PEI. También revisa en el SSM la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos correspondientes al trimestre. Envía convocatoria de reunión a los Directores, Subdirectores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, con el fin de presentar y evaluar los resultados del seguimiento. |
|  |  | Recibe la información solicitada, revisa y en caso de ser necesario realiza las consultas respectivas. |
|  |  | Elabora y envía a Directores, Presidente del TAIIA y Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial, presentación y/o Informe de Seguimiento Trimestral del PEI, con los insumos recopilados en el paso 05. La presentación y/o informe contiene la aplicación de la metodología de la colorimetría. |
| Directores, Subdirectores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | Presentan los resultados obtenidos por la Dependencia acorde a lo asignado en el PEI. |
| Señores Viceministros de Hacienda |  | Toma decisiones para implementar acciones específicas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el PEI. |
| Directores, Subdirectores, Presidente del TAIIA, Jefes de Unidades Asesoras al Despacho Ministerial |  | En atención a las directrices recibidas, procede a efectuar los ajustes pertinentes o definir nuevas acciones a realizar para el logro de las metas y objetivos establecidos en el PEI. |
| II: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL |
| RESPONSABLE | PASO | ACCIÓN |
| Jefe o Técnico Designado/Enlaces de Dependencias del Ministerio |  | Ingresa mensualmente en SSM el avance de la ejecución del POA durante los cinco primeros días hábiles. Si es necesario utiliza el campo de causas, acciones y anotaciones del SSM designado para este fin. Así también registra el avance correspondiente, en el caso de tener “Actividades Internas”. |
|  |  | Verifica que se haya ingresado la información en el Sistema de Seguimiento de Metas, a más tardar el quinto día hábil del mes. |
|  |  | Informa sobre el cumplimiento de las metas a las máximas autoridades de la Dependencia (si es el caso). |
|  |  | Informa sobre el cumplimiento de las metas de interés financiero y/o presupuestario, a la Dirección Financiera, una vez ingresados los datos en el SSM. |
| Analista de Planificación Estratégica Institucional |  | Elabora trimestralmente de acuerdo a la información contenida en el SSM, informe de seguimiento, el cual contiene: El consolidado global por Dependencia. Estado de los proyectos estratégicos. Estado de acciones estratégicas. El informe contiene la aplicación de la metodología de la colorimetría. |
| Director DPEF/ Jefe de Unidad de Planificación Estratégica Institucional - DPEF |  | Revisa Informe Trimestral, le da el Visto Bueno, envía a Viceministros y gestiona la publicación en el portal del Ministerio de Hacienda. |

- ANEXOS “N/A”

- MODIFICACIONES

REGISTRO DE MODIFICACIONES

| No. | MODIFICACIONES |
| --- | --- |
|  | En el apartado 2. AMBITO DE APLICACIÓN se modifica la redacción. |
|  | En apartado 3. REFERENCIA NORMATIVA Se modifica número de capítulo del MAPO. Se elimina Acuerdo N° 65, con fecha 23 de enero de 2015, el cual modifica el acuerdo No. 1156. |
|  | En 7. PROCEDIMIENTO En I. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, se modifica así: En SEGUIMIENTO MENSUAL se agrega al título “a los proyectos estratégicos”. En SEGUIMIENTO TRIMESTRAL se modifica redacción de todo el contenido y se establecen los pasos del 04 al 10. Debido a que con el seguimiento trimestral se cubre lo que se describía en SEGUIMIENTO BIMENSUAL y SEGUIMIENTO SEMESTRAL, se eliminan. En II. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, Se elimina paso 01, se agrega paso 02 y se modifica redacción de los pasos 04 al 07. |