Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

P10. Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| DINAFI (Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación) | Responsable: Unidad de Innovación y Portales Corresponsables: Unidad de Sostenibilidad SAFI y SIRH, Unidad de Redes y Telecomunicaciones y Unidad de Servicio al Cliente |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |
| Dirección de General de Administración(DGEA)/ Dirección de Recursos Humanos-DRRHH | Departamento de Formación y Talento Humano-DFD |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico 2: Mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y el gasto social. | IR2.1 Ejecución de la Inversión Pública / PIB |
|  | IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto |
| Objetivo Estratégico 4: Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes. | IR4.2 Satisfacción de contribuyentes |
|  | IR4.3 Satisfacción de usuarios externos |
|  | IR4.4 Satisfacción de usuarios internos |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD2.2 Ampliar y mejorar la calidad de la asistencia técnica integral proporcionada a las instituciones del sector público. | OD2.2-1 Porcentaje de avance del programa de asistencia técnica integral | ID2.2-1 |
| OD4.2 Reasignar y mejorar la administración los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos de acuerdo a la planificación institucional. | ID4.2-4 Nivel de satisfacción de usuarios internos en la atención de los servicios y recursos | ID4.2-4 |

  - Proceso(s) asociados:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador | Ficha de Indicador No. |
| --- | --- | --- |
| -Proceso de Administración Financiera -Gestión del talento humano -Gestión de TIC Ministerio | Implementación de un mejor sistema tecnológico |  |

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

Banco Mundial a través del Proyecto Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

Como parte de las acciones para implementar el nuevo Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado (SAFI II-GRP) y con el propósito de fortalecer los mecanismos de formación de los usuarios del sistema, tanto para su implementación como la sostenibilidad del mismo, se vuelve necesario implementar metodologías y herramientas tecnológicas actuales, que permitan superar las limitantes de espacios físicos, inversión de tiempo, costos de transportes y otros costos asociados para la capacitación de los usuarios del SAFI II-GRP. Desde la perspectiva de la Administración Pública, la formación del Talento Humano constituye una necesidad imprescindible para alcanzar objetivos permanentes de eficacia y modernización. En ese sentido, es necesario contar con un Sistema de Gestión de Capacitación Virtual que permita : Incrementar la efectividad operativa institucional, mejorando la eficiencia de la gestión de los recursos institucionales. Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación y aprendizaje. Reducir costos y tiempos relacionados a los procesos de gestión del aprendizaje. Facilitar el acceso a los contenidos de los cursos y disponer de estos en forma visual e interactiva. Optimizar el espacio físico. Seguimiento oportuno del proceso de formación. Medición de los indicadores de aprendizaje de manera eficiente y oportuna. Este mecanismo podrá utilizarse para los procesos de capacitación comprendidos en la oferta formativa de cada una de las Direcciones Generales del Ministerio de Hacienda.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Fortalecer los servicios de capacitación para los usuarios del SAFI II a través del Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual, incluyendo al personal interno del Ministerio de Hacienda e Instituciones del Sector Público.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

El proyecto consiste en la implementación de un Sistema de Gestión de Capacitación Virtual (Plataforma E-learning); diseño y elaboración de currículas y materiales de formación; capacitación para el personal idóneo en la tutoría y administración de aulas virtuales; capacitación en la producción de contenidos digitales; equipamiento de un estudio de grabación para la generación de contenido multimedia y equipamiento de sala de video conferencias para los diferentes usuarios del SAFI II, incluyendo al personal interno del Ministerio de Hacienda e instituciones del sector público.

  - Duración del proyecto

| Duración: |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Julio | 2015 | Septiembre | 2016 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual operando. | Consiste en la implementación de un Sistema de Gestión de Capacitación Virtual (Plataforma E-learning); diseño y elaboración de currículas y materiales de formación; capacitación en la tutoría y administración de aulas virtuales; capacitación en la producción de contenidos digitales; equipamiento de sala de video conferencias y estudio de grabación que permitirán ofrecer, flexibilidad, accesibilidad y disponibilidad física y virtual. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Sistema de Gestión de Capacitación Virtual instalado, configurado y optimizado. | Consiste en la instalación, configuración y optimización de la plataforma para la gestión de capacitación virtual. |
| Metodología, Diseño Curricular y Materiales de formación para los cursos de Formulación y Ejecución Presupuestaria del SAFI II elaborados e implementados. | Esta fase comprende del diseño y elaboración de las currículas y materiales de formación, así como la implementación de una metodología para el desarrollo de cursos virtuales. |
| Personal capacitado en la elaboración de diseños curriculares, tutoría y administración de aulas virtuales, así también en la producción de contenidos digitales (texto, audio y video). | Capacitar al personal involucrado en el proyecto, de acuerdo a sus roles, en cuanto a la generación de contenido virtual y administración de aulas virtuales. |
| Personal capacitado en la administración y soporte tecnológico del Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual. | Capacitar al personal técnico que administrara y dará soporte desde el punto de vista tecnológico a la solución. |
| Estudio de grabación equipado. | Esta fase consiste en la adecuación y equipamiento del estudio de grabación, el entrenamiento del personal responsable del manejo del equipo y pruebas de producción de material multimedia que aseguren el buen funcionamiento. |
| Sala de video conferencias equipada. | Adecuación y equipamiento de la sala de videoconferencia para la realización de video llamadas, tanto internas como con entidades externas. |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

Usuarios del SAFI II de las Instituciones del Sector Público.

Usuarios de los servicios de capacitación que brinda el Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano.

  - Monto del proyecto

| Monto | Financiamiento |
| --- | --- |
| Implementación del Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual para el SAFI II (USD$70,000.00) Equipamiento de Sala de Video conferencias y Estudio de Grabación para el SAFI II (USD$130,000.00) Total: (USD$200,000.00) | Banco Mundial a través del Proyecto Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV |

- Cronograma de Macro actividades

| Productos Intermedios | Macro actividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Sistema Integral de Gestión de Capacitación Virtual operando. | Elaboración de TDRs | DINAFI (Dirección Nacional de Administración Financiera e innovación) | Dirección de General de Administración(DGEA) | 50% | Jul | 2015 | Sep | 2015 |
|  | Gestión de la contratación |  |  |  | Oct | 2015 | Dic | 2015 |
|  |  |  |  |  | Ene | 2016 | Sep | 2016 |
|  | Supervisión del contrato |  |  |  |  |  |  |  |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| El recurso técnico asignado no está al 100% en la definición y seguimiento de las actividades de este proyecto. | 5 | Alto | Seguimiento constante del avance con respecto a la fechas proyectadas, para considerar tiempo adicional para recuperar atrasos. |
| El proceso de licitación podría quedar desierto. | 5 | Alto | Reiniciar el proceso de Licitación. |
| Falta de presupuesto para la ejecución de este tipo de actividades. | 3 | medio | Búsqueda de alternativas de financiamiento para iniciar las actividades. |

# Observaciones

Observaciones

Proyectos estratégicos relacionados: Nuevo Sistema De Gestión Administrativo Financiero Integrado SAFI II-GRP- Fase 1

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Ing. José Ovidio Cardoza Benítez | DINAFI |  | 15-10-2015 |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Ing. Alfredo Posada | DGEA |  | 15-10-2015 |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Inga. Tania Fuentes | DGEA / Dirección de Recursos Humanos-DRRHH |  | 15-10-2015 |