Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

Simplificación y/o Automatización de Procesos y Servicios.

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| Dirección General de Administración | Unidad de Gestión de la Calidad |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |
| Todas las Dependencias | Unidades Encargadas de Gestión de la Calidad (DGII, DGA, DGT, TAIIA, DGEA y UAI) -Unidad de Innovación y Gestión de Portales (DINAFI) -Todas las Unidades Organizativas |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE 4 Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes | Grado de madurez promedio en la evaluación detallada (según Norma UNE 66174) |
|  | Niveles de satisfacción de Usuarios y Contribuyentes |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD4.3 Implementar una gestión por procesos transversal conforme a ISO 9004, simplificando y automatizando los servicios. | OD4.3-2 % de servicios simplificados | ID4.3-2 |
|  | OD4.3-2% de servicios simplificados | ID4.3-2 |

  - Proceso(s) asociados:

| Macro proceso: Gestión Estratégica | Proceso Gestión de la Calidad, |
| --- | --- |
| Eliminar totalmente las declaraciones manuales (se podrán elaborar en kioscos). | Recepción de declaraciones únicamente en sistema DET |
| Restringir a través del sistema el ingreso manual de las declaraciones DET en bancos y colecturías. | Disminución de errores en el procesamiento de la información tributaria de los contribuyentes |  |

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

Como parte del proceso de implementación de la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización, se ha elaborado en el Ministerio el Mapa de Procesos y sus correspondientes procesos de forma transversal, lo cual implicó un primer esfuerzo por integrarlos y simplificarlos, no obstante es necesario profundizar en el análisis de cada uno de los procesos y servicios con el objeto que contribuyan a mejorar la calidad del servicio al usuario y contribuyente, reduciendo tiempos, costos y requisitos administrativos. Este proyecto también está alineado con la Visión del Ministerio de Hacienda “Ser una institución que goce de permanente confiabilidad en la administración de las finanzas públicas y que brinde con excelencia los servicios a sus contribuyentes y usuarios”.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Facilitar a usuarios y contribuyentes, el acceso, orientación adecuada y la agilidad en la prestación de los servicios que proporciona el Ministerio de Hacienda.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

Inicia con la aprobación del plan y finaliza con la implementación de los servicios y procesos simplificados y/o automatizados.

  - Duración del proyecto

| Duración: 4 años |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Enero | 2016 | Junio | 2019 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Procesos y/o servicios simplificados o automatizados | Permitirá contar con procesos y/o servicios más agiles e integrados entre las Dependencias del Ministerio. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Plan de Trabajo Definido | Contar con un cronograma de actividades específicas para desarrollar el proyecto. |
| Programa de Capacitación en la metodología | Permitirá fortalecer las capacidades internas del Ministerio para el desarrollo del proyecto. |
| Servicios revisados y depurados | Identificar aquellos servicios internos y externos que cumplen con las características definidas para un servicio. |
| Servicios a simplificar priorizados por año | Posibilitará centrarse en lo misional, pero sin dejar de lados los servicios de apoyo. |
| Procesos y Subprocesos a automatizar priorizados por año | Posibilitará centrarse en lo misional, pero sin dejar de lados los procesos de apoyo. |
| Servicios simplificados e implementados | Permitirá contar con servicios ágiles y estandarizados y aprobados en todas las Dependencias del Ministerio |
| Procesos y/o subprocesos automatizados e implementados | Permitirá contar con procesos y/o subprocesos automatizados para todos los Procesos Misionales, Estratégicos y de Soporte Institucional. |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

Dependencias del Ministerio de Hacienda

Usuarios y Contribuyentes

Dependencias del Gobierno Central

Organismos internacionales que utilizan información del Ministerio de Hacienda

  - Monto del proyecto

Monto

$1,000,000.00. (Consultoría $500,000.000 y Software BPM, $500,000.00 )

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macroactividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Términos de Referencia | Elaboración Términos de Referencia para la contratación Consultor | DGEA | Todas Dependencias | 2% | Enero | 2016 | Enero | 2016 |
| Plan de Trabajo Definido | Definir y aprobar el Plan de Trabajo | DGEA | Todas Dependencias | 2% | Febrero | 2016 | Febrero | 2016 |
| Programa de Capacitación en la metodología | Definir y ejecutar el Programa de Capacitación | DGEA | Todas Dependencias | 3% | Marzo | 2016 | Abril | 2016 |
| Servicios revisados y depurados | Identificación y Depuración de servicios | DGEA | Todas Dependencias | 5% | Mayo | 2016 | Mayo | 2016 |
| Servicios a simplificar priorizados por año | Priorizar los servicios a simplificar cada año | DGEA | Todas Dependencias | 2% | Junio | 2016 | Junio | 2016 |
| Procesos y Subprocesos a automatizar priorizados por año. | Priorizar los procesos y/o subprocesos a automatizar cada año | DGEA | Todas Dependencias | 2% | Junio | 2016 | Junio | 2016 |
| Servicios simplificados e implementados | Simplificar los servicios priorizados | DGEA | Todas Dependencias | 40% | Julio | 2016 | Diciembre | 2019 |
| Procesos y/o subprocesos automatizados e implementados | Automatizar los procesos priorizados | DGEA | Todas Dependencias | 40% | Julio | 2016 | Diciembre | 2019 |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio de parte de algunas personas | 3 | Mediano | Difusión y capacitación |
| Posibles desfases en la ejecución de las actividades programadas por los tiempos disponibles de las personas para atender las reuniones conjuntas a nivel ministerial. | 3 | Alto | Optimizar la programación y planificación de la ejecución del proyecto. |

# Observaciones

Observaciones

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Ing. Guillermo Alfredo Posada | DGEA |  |  |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |