Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

Automatización de Procesos de Gestión del Talento Humano.

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| Dirección General de Administración | Dirección de Recursos Humanos Departamento de Dotación, Remuneraciones y Acciones de Personal Departamento de Bienestar Laboral Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos. |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |
| Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI). | Unidades pertinentes. |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE 4 Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes | Niveles de satisfacción de Usuarios y Contribuyentes |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD4.4 Mejorar la gestión integral del talento humano del Ministerio de Hacienda | % de procesos automatizados |  |

  - Proceso(s) asociados:

| Macro proceso: Soporte Institucional | Proceso Gestión del Talento Humano. |  |
| --- | --- | --- |
| Eliminar totalmente las declaraciones manuales (se podrán elaborar en kioscos). | Recepción de declaraciones únicamente en sistema DET |  |
| Restringir a través del sistema el ingreso manual de las declaraciones DET en bancos y colecturías. | Disminución de errores en el procesamiento de la información tributaria de los contribuyentes |  |

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

La demanda de los servicios de los clientes internos, exige respuestas oportunas, lo que no es posible brindar con las condiciones y recursos que se tienen actualmente, los cuales limitan la prestación de servicios con la calidad esperada y la eficacia debida. La gestión de los procesos utilizando sistemas informáticos, además de agilizarlos, reduciría los tiempos de respuesta así como los errores humanos que se cometen al realizar manualmente, los procesos tales como: Control y archivo de expedientes de empleados, selección y contratación de personal, registro manual de los permisos de personal, administración de la formación, control de beneficiarios de seguro colectivo de vida de los empleados públicos, evaluación del clima organizacional y evaluación del desempeño del personal.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Facilitar el manejo y control efectivo de los procesos para brindar una respuesta ágil y precisa a los requerimientos de los usuarios.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

Inicia con la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de empresa y finaliza con la implementación de los procesos automatizados de Gestión del Talento Humano.

  - Duración del proyecto

| Duración: 2 año y 4 meses |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Enero | 2016 | Abril | 2018 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Procesos automatizados de Gestión del Talento Humano implementados | Se contará con procesos mejor controlados que permitan brindar respuestas ágiles y precisas. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Términos de Referencia | Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de la empresa. |
| Diagnóstico de los procesos actuales | Se identificara la situación actual, a efecto del rediseño y mejora de los procesos. |
| Propuesta de rediseño de los procesos actuales | Presentación de la propuesta de rediseño de los procesos actuales. |
| Propuesta de metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional. | Presentación de la nueva metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional, aplicable al entorno institucional. |
| Metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional aprobada. | Aprobación por parte de la Dirección General de Administración de la metodología presentada. |
| Diseño de los sistemas específicos | Presentación del diseño especifico de cada uno de los sistemas requeridos y sus correspondientes especificaciones técnicas para su implementación. |
| Validación de los sistemas específicos. | Aprobación por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la propuesta del diseño de cada sistema y gestión de la infraestructura tecnológica apropiada. |
| Sistemas específicos desarrollados. | Desarrollo informático de los sistemas específicos de cada Departamento de la Dirección de Recursos Humanos. |
| Pruebas de los sistemas realizados. | Realizar en cada Departamento las pruebas específicas de cada sistema, garantizando su eficiente funcionamiento. |
| Sistemas puestos en producción. | Sistemas específicos listos para iniciar con el desarrollo e incorporación de la base de datos histórica. |
| Sistemas implementados | Permitirá contar con sistemas automatizados para los procesos de Gestión del Talento Humano definidos. |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

Servidores públicos del Ministerio de Hacienda

Usuarios

  - Monto del proyecto

Monto

$2,000,000.00 .

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macroactividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Términos de Referencia | Elaboración Términos de Referencia para la contratación Consultor | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | N/A | 5% | Enero | 2016 | Marzo | 2016 |
| Diagnóstico de los procesos actuales | Identificación de la situación actual. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | N/A | 5% | Abril | 2016 | Mayo | 2016 |
| Propuesta de rediseño de los procesos actuales | Presentación de la propuesta de rediseño de los procesos actuales. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | N/A | 5% | Junio | 2016 | Agosto | 2016 |
| Propuesta de metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional. | Presentación de la nueva metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | N/A | 10% | Junio | 2016 | Agosto | 2016 |
| Metodología para la evaluación del desempeño y clima organizacional aprobada. | Aprobación por parte de la Dirección General de Administración de la metodología presentada. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | N/A | 10% | Septiembre | 2016 | Noviembre | 2016 |
| Diseño de los sistemas específicos | Presentación del diseño especifico de cada uno de los sistemas requeridos. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 20% | Septiembre | 2016 | Noviembre | 2016 |
| Validación de los sistemas específicos. | Aprobación del diseño y gestión de la infraestructura tecnológica. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 5% | Diciembre | 2016 | Enero | 2017 |
| Sistemas específicos desarrollados. | Desarrollo informático de los sistemas específicos. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 20% | Febrero | 2017 | Agosto | 2017 |
| Pruebas de los sistemas realizados. | Realizar las pruebas específicas de cada sistema. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 5% | Marzo | 2017 | Noviembre | 2017 |
| Sistemas puestos en producción. | Sistemas específicos listos e incorporación de la base de datos histórica. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 15% | Diciembre | 2017 | Marzo | 2018 |
| Sistemas implementados | Implementación de sistemas automatizados. | DGEA (Dirección de Recursos Humanos) | DINAFI | 5% | Abril | 2018 | Abril | 2018 |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta apoyo de los cooperantes para el financiamiento del proyecto | 3 | Alto | Efectiva promoción del proyecto a los cooperantes. |
| Falta de apoyo de la Dirección corresponsable en la implementación de los sistemas. | 3 | Mediano | Gestión oportuna del apoyo y acompañamiento del proceso. |
| Directivas de CAPRES que no estén en armonía con lo desarrollado en el proyecto | 5 | Alto | Comunicación directa con CAPRES para conocer de primera mano las directivas a recibir y considerarlas en el proyecto. |

# Observaciones

Observaciones

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Ing. Guillermo Alfredo Posada | DGEA |  |  |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |